PopPilot

Plateforme de pilotage MICROPOP

Plans de déploiement

A. Serveurs de MICROPOP — site, API et base sur le réseau interne

B. Poste local du contrôle de gestion — base PostgreSQL sur l'ordinateur, à côté de l'API et du site

Version du 25 septembre 2026 · Contrôle de gestion

Tous les scripts cités sont joints dans le dépôt, dossier deploiement/, et reproduits intégralement en annexe de chaque plan.

Je rêve, je réalise

# Sommaire

Sommaire	2

1. Vue d'ensemble	3

1.1 Pourquoi rapatrier la plateforme	3

1.2 Les trois briques	3

1.3 Les deux plans comparés	3

1.4 Règles qui valent pour les deux plans	3

2. Préalables communs	5

3. Plan A — Serveurs de MICROPOP	6

3.1 Architecture	6

3.2 Serveur	6

3.3 Préalables à demander au service informatique	6

3.4 Étapes	6

3.5 Chargement de l'historique (20 mois d'inventaires)	8

3.6 Recette de mise en service	8

3.7 Exploitation courante	8

3.8 Variante Windows Server	8

3.9 Scripts du plan A (intégraux)	9

4. Plan B — Base locale sur le poste du contrôle de gestion	14

4.1 Architecture	14

4.2 Votre poste (mesuré le 25/09/2026)	14

4.3 Étapes	14

4.4 Usage quotidien	16

4.5 Limites à connaître	16

4.6 Scripts du plan B (intégraux)	16

5. Passage du poste aux serveurs MICROPOP	21

6. Outils communs	22

6.1 Contrôle après transfert — comparer_bases.py	22

6.2 Import en masse — import_masse.py	23

7. Dépannage	27

8. Annexes	27

8.1 Ports	27

8.2 Fichiers de configuration	27

8.3 État de validation des scripts	27

# 1. Vue d'ensemble

## 1.1 Pourquoi rapatrier la plateforme

Aujourd'hui, la base de données est hébergée par Supabase au Canada, tandis que l'API et le site tournent sur le poste. Deux limites en découlent :

- Lenteur : chaque calcul fait l'aller-retour entre Kinshasa et le Canada. Un tableau de bord crédit prenait 60 à 85 secondes ; avec une base sur le même réseau que l'API, il se calcule en quelques secondes.

- Capacité : l'offre gratuite de Supabase est plafonnée à 500 Mo. Un seul inventaire dépôt occupe 74 Mo ; les 20 derniers mois représentent environ 1,5 Go. L'historique ne peut donc pas être chargé dans le cloud actuel.

La décision du contrôle de gestion (25/09/2026) est de faire tourner les trois briques chez MICROPOP. En attendant les serveurs, la même installation peut être faite sur le poste du contrôle de gestion (plan B).

## 1.2 Les trois briques

| Brique | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Base de données | Supabase = PostgreSQL 17 + service de connexion (Auth) | Stocke les faits datés, les paramètres, les comptes. Le cloisonnement par agence (RLS) y est appliqué. |
| API | Python / FastAPI (dossier api/) | Expose les moteurs de calcul validés (PAR, provisions, états financiers, FINA, AML…). Ne recalcule rien ailleurs. |
| Site | Next.js (dossier web/) | Les écrans, les imports, les exports. N'affiche que ce que l'API calcule. |

Rien ne change dans le code : c'est la même technologie partout. Seules les adresses écrites dans deux fichiers de configuration changent : api/.env et web/.env.local.

## 1.3 Les deux plans comparés

|  | A. Serveurs MICROPOP | B. Poste local |
| --- | --- | --- |
| Pour qui | Tous les utilisateurs (DG, DAF, CDG, agences, audit) | Le contrôle de gestion seul |
| Accès | Navigateur, https://poppilot.micropop.local | Navigateur du poste, http://localhost:3000 |
| Capacité | 200 Go et plus (tout l'historique) | Disque du poste (151 Go libres aujourd'hui) |
| Disponibilité | Permanente (service système, redémarrage auto) | Seulement quand le poste est allumé et la plateforme démarrée |
| Sauvegarde | Chaque nuit, copie sur un autre serveur | Chaque jour à 13 h, copie sur disque externe ou OneDrive |
| Qui installe | Service informatique + CDG (recette) | CDG, avec ce guide |
| Quand | Dès que le serveur est livré | Tout de suite |

Ordre conseillé 1) Plan B tout de suite : le poste devient la plateforme de travail du CDG, l'historique y est chargé. 2) Plan A à la livraison des serveurs : la base du poste y est transférée en une fois (§ 5), puis les agences s'y connectent.

## 1.4 Règles qui valent pour les deux plans

- Jamais de chargement SQL brut (COPY, éditeur SQL, pgAdmin) dans les tables de faits : il contournerait le classement des produits, la purge du mois, le journal des imports. Les imports passent par le site ou par le script api/outils/import_masse.py, qui appellent les mêmes fonctions.

- Secrets : mot de passe de la base, clé JWT, clé service_role restent dans les fichiers .env (ignorés par git) et dans le coffre-fort de MICROPOP. Jamais dans un courriel, jamais dans le site.

- Une sauvegarde non testée n'existe pas : restaurer une sauvegarde une fois par trimestre, sur une base d'essai.

- Contrôle après chaque transfert : api/outils/comparer_bases.py compare, table par table et mois par mois, le nombre de lignes entre l'ancienne et la nouvelle base.

# 2. Préalables communs

| Préalable | Détail | Plan |
| --- | --- | --- |
| Code de PopPilot | Dépôt git github.com/JoelPhanzu/PopPilot (branche main), à jour et poussé. | A et B |
| Accès internet | Pour télécharger les images Docker (≈ 3 Go), les paquets Python et Node, une fois à l'installation. | A et B |
| Mot de passe du cloud actuel | Adresse DATABASE_URL du fichier api/.env actuel : sert à copier les données existantes. | A et B |
| Liste des comptes | Adresse, rôle (DIRECTION, CDG, AGENCE, AUDIT) et agence de chaque utilisateur. | A et B |
| Sauvegarde du cloud | Fichier .dump produit par l'étape de copie : il est conservé dans sauvegardes/. | A et B |
| Nom de domaine interne | poppilot.micropop.local (ou autre) déclaré dans le DNS de MICROPOP. | A |
| Certificat HTTPS | Délivré par l'autorité interne de MICROPOP (ou auto-signé pour la recette). | A |
| Emplacement de sauvegarde externe | Dossier d'un autre serveur ou d'un NAS (A) ; disque externe ou OneDrive (B). | A et B |

# 3. Plan A — Serveurs de MICROPOP

## 3.1 Architecture

Navigateurs (réseau MICROPOP)

│ HTTPS (443)

▼

┌──────────────────── serveur PopPilot ────────────────────┐

│ nginx ── /           → site Next.js        127.0.0.1:3000 │

│       ── /supabase/  → Supabase (Kong)     127.0.0.1:8000 │

│ API FastAPI  127.0.0.1:8001  ◄── appelée par le site seul │

│ PostgreSQL 17 (Supabase) ◄── API + Auth                   │

└───────────────────────────────────────────────────────────┘

Seul le port 443 (HTTPS) est ouvert au réseau. L'API et la base ne sont jamais exposées : le pare-feu (ufw) est réglé par l'étape 1.

## 3.2 Serveur

| Élément | Minimum conseillé |
| --- | --- |
| Système | Ubuntu Server 22.04 ou 24.04 LTS (Windows Server possible : § 3.8) |
| Processeur | 4 cœurs (8 conseillés) |
| Mémoire | 16 Go : Supabase ≈ 4 Go, API ≈ 2 Go, site ≈ 1 Go, marge pour les imports lourds |
| Disque | 200 Go SSD : base (historique complet ≈ 5-10 Go à terme), archives de rapports, 30 jours de sauvegardes |
| Réseau | Adresse IP fixe, nom DNS interne, accès internet à l'installation |
| Sauvegarde | Un emplacement sur un AUTRE serveur ou un NAS, monté sur ce serveur |

## 3.3 Préalables à demander au service informatique

- Serveur livré avec Ubuntu, accès administrateur (sudo) par SSH.

- Nom DNS poppilot.micropop.local pointant sur le serveur.

- Certificat HTTPS (fichiers .crt et .key) déposé dans /etc/ssl/poppilot/.

- Dossier de sauvegarde distant monté (ex. /mnt/nas/poppilot).

- Ouverture du port 443 depuis les postes des agences (VPN pour les agences distantes).

## 3.4 Étapes

| # | Étape | Script | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Préparer le serveur (Docker, Python, Node, nginx, client PostgreSQL 17, pare-feu) | 01_preparer_serveur.sh | 20 min |
| 2 | Installer Supabase et générer tous les secrets | 02_installer_supabase.sh | 15 min |
| 3 | Poser le schéma PopPilot | 03_appliquer_schema.sh | 2 min |
| 4 | Reprendre les données (cloud ou sauvegarde du poste) | 04_reprendre_donnees.sh | 5-30 min |
| 5 | Installer l'API en service permanent | 05_installer_api.sh | 15 min |
| 6 | Installer le site en service permanent | 06_installer_site.sh | 10 min |
| 7 | Publier en HTTPS (nginx) | nginx_poppilot.conf | 10 min |
| 8 | Recréer les comptes et les relier à leur rôle | Console + lier_utilisateurs.py | 15 min |
| 9 | Contrôler la reprise et faire la recette | comparer_bases.py + § 3.6 | 30 min |
| 10 | Programmer les sauvegardes | 07_sauvegarde.sh | 5 min |

Toutes les commandes se lancent depuis /opt/poppilot (le dépôt cloné à la fin de l'étape 1).

### Étape 1 — Préparer le serveur

sudo bash deploiement/serveur/01_preparer_serveur.sh

sudo -u poppilot git clone https://github.com/JoelPhanzu/PopPilot.git /opt/poppilot

### Étape 2 — Supabase auto-hébergé

Le script génère le mot de passe de la base, le secret JWT, les clés anon et service_role, et le mot de passe de la console. Il les affiche une seule fois à la fin : les noter dans le coffre-fort de MICROPOP.

cd /opt/poppilot

sudo DOMAINE=poppilot.micropop.local bash deploiement/serveur/02_installer_supabase.sh

À vérifier à la première installation La connexion de l'API passe par le « pooler » de Supabase (utilisateur postgres.poppilot, port 5432). Si la version de Supabase installée expose la base autrement, lire la section « db » / « supavisor » de /opt/supabase/docker/docker-compose.yml et adapter DATABASE_URL (étape 5).

### Étape 3 — Schéma PopPilot

sudo bash deploiement/serveur/03_appliquer_schema.sh

### Étape 4 — Reprise des données

Deux sources possibles. La source n'est que lue ; la table des utilisateurs n'est pas reprise (étape 8).

# Depuis le cloud Supabase actuel

sudo SOURCE_URL='postgresql://postgres.[REF]:[MDP]@aws-0-ca-central-1.pooler.supabase.com:5432/postgres' \

bash deploiement/serveur/04_reprendre_donnees.sh

# OU depuis une sauvegarde du poste local (plan B)

sudo DUMP=/srv/sauvegardes/poppilot_2026-10-01.dump bash deploiement/serveur/04_reprendre_donnees.sh

### Étape 5 — API

sudo DOMAINE=poppilot.micropop.local PG_PASS='[étape 2]' JWT_SECRET='[étape 2]' \

bash deploiement/serveur/05_installer_api.sh

Le script crée l'environnement Python, écrit api/.env, crée les tables manquantes, lance la campagne de tests (sur des bases de test, jamais la production) et démarre le service poppilot-api.

### Étape 6 — Site

sudo DOMAINE=poppilot.micropop.local ANON_KEY='[étape 2]' bash deploiement/serveur/06_installer_site.sh

### Étape 7 — HTTPS

sudo cp deploiement/serveur/nginx_poppilot.conf /etc/nginx/sites-available/poppilot

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/poppilot /etc/nginx/sites-enabled/poppilot

sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx

### Étape 8 — Comptes utilisateurs

- Ouvrir la console https://poppilot.micropop.local/supabase (identifiants de l'étape 2) → Authentication → Users → Add user, pour chaque personne (case « Auto confirm » cochée).

- Compléter la correspondance adresse → rôle → agence dans api/lier_utilisateurs.py (variable CORRESPONDANCE).

- Relier les comptes : cd /opt/poppilot/api && sudo -u poppilot .venv/bin/python lier_utilisateurs.py

- Vérifier le cloisonnement : sudo -u poppilot .venv/bin/python verifier_supabase.py

Recréer les comptes plutôt que copier ceux du cloud : c'est l'occasion de supprimer les comptes de démonstration et de fixer des mots de passe forts.

### Étape 9 — Contrôle de la reprise

cd /opt/poppilot/api

sudo -u poppilot .venv/bin/python outils/comparer_bases.py \

'postgresql://…SOURCE (cloud)…' 'postgresql://postgres.poppilot:[MDP]@127.0.0.1:5432/postgres'

Attendu : « TOUT CONCORDE », sauf la table utilisateur (recréée). Toute autre différence est détaillée mois par mois.

### Étape 10 — Sauvegardes

sudo cp deploiement/serveur/07_sauvegarde.sh /usr/local/bin/poppilot-sauvegarde

sudo chmod +x /usr/local/bin/poppilot-sauvegarde

echo '0 2 * * * root COPIE_DISTANTE=/mnt/nas/poppilot /usr/local/bin/poppilot-sauvegarde' | sudo tee /etc/cron.d/poppilot

## 3.5 Chargement de l'historique (20 mois d'inventaires)

Une fois la reprise contrôlée, les fichiers lourds se chargent sans passer par le navigateur :

cd /opt/poppilot/api

sudo -u poppilot .venv/bin/python outils/import_masse.py /srv/import/inventaires --a-blanc

sudo -u poppilot .venv/bin/python outils/import_masse.py /srv/import/inventaires

sudo -u poppilot .venv/bin/python outils/import_masse.py /srv/import/credit --domaine credit

Le mois est lu dans le nom de chaque fichier (« Inventaire dépôt Janvier 2025.csv », « inventaire_2025-01.xlsx »…). Un nom ambigu est refusé avant toute écriture. Une coupure ? Relancer la même commande : les mois déjà en base sont sautés.

## 3.6 Recette de mise en service

| Contrôle | Résultat attendu |
| --- | --- |
| https://poppilot.micropop.local/login, compte CDG | Connexion, menu complet |
| Crédit, arrêté du 31/05/2026 | Encours 10 814 330,66 ; PAR30 1 052 118,05 ; 517 décaissements |
| Épargne, arrêté du 31/08/2026 | Encours 6 429 239,22 USD ; 67 610 épargnants |
| Compte d'exploitation, 31/07/2026 | Résultat MICROPOP 24 798,80 |
| Compte AGENCE (ex. Victoire) | Ne voit que son agence, sur tous les écrans et dans les exports |
| Page Import → journal | Tous les imports repris, dont ceux de l'historique |
| Export PDF d'un tableau | Fichier téléchargé, lisible |

## 3.7 Exploitation courante

| Action | Commande |
| --- | --- |
| État des services | systemctl status poppilot-api poppilot-web ; docker ps |
| Journaux de l'API | journalctl -u poppilot-api -f |
| Mettre à jour PopPilot | sudo bash deploiement/serveur/mettre_a_jour.sh (sauvegarde + tests avant redémarrage) |
| Restaurer une sauvegarde | sudo bash deploiement/serveur/08_restaurer.sh /srv/sauvegardes/poppilot_AAAA-MM-JJ.dump |
| Nouveau script SQL (supabase/09_…) | docker exec -i supabase-db psql -U postgres -d postgres < supabase/09_….sql |

## 3.8 Variante Windows Server

- Supabase : Docker Desktop (moteur WSL2), mêmes étapes 2 à 4 que le poste local (plan B), en remplaçant localhost par le nom du serveur.

- API et site en services Windows avec NSSM : nssm install PopPilotAPI C:\poppilot\api\.venv\Scripts\uvicorn.exe main:app --host 127.0.0.1 --port 8001

- Publication HTTPS : IIS avec ARR (proxy inverse) ou nginx pour Windows, mêmes règles que nginx_poppilot.conf.

- Sauvegarde : sauvegarder.ps1 du plan B, planifié par le Planificateur de tâches.

## 3.9 Scripts du plan A (intégraux)

deploiement/serveur/01_preparer_serveur.sh

#!/usr/bin/env bash

# =============================================================================

# PopPilot — SERVEUR MICROPOP, étape 1 : préparer Ubuntu Server 22.04 / 24.04.

#   sudo bash deploiement/serveur/01_preparer_serveur.sh

# Installe Docker, Python, Node.js 20, nginx, git et le client PostgreSQL 17 ;

# crée l'utilisateur système « poppilot » et les dossiers de travail.

# =============================================================================

set -euo pipefail

apt-get update

apt-get install -y ca-certificates curl gnupg git nginx python3 python3-venv python3-pip \

openssl cron ufw

# Docker (dépôt officiel)

install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \

https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" \

> /etc/apt/sources.list.d/docker.list

# Node.js 20 (NodeSource)

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash -

# Client PostgreSQL 17 (dépôt PGDG) : pg_dump doit être de la même version que la base

echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")-pgdg main" \

> /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

curl -fsSL https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/pgdg.gpg

sed -i 's#^deb http#deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/pgdg.gpg] http#' /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

apt-get update

apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin nodejs postgresql-client-17

# Utilisateur de service et dossiers

id poppilot >/dev/null 2>&1 || useradd --system --create-home --shell /bin/bash poppilot

usermod -aG docker poppilot

mkdir -p /opt/poppilot /srv/poppilot/archives /srv/sauvegardes

chown -R poppilot:poppilot /opt/poppilot /srv/poppilot /srv/sauvegardes

# Pare-feu : seul HTTPS (et SSH) ouvert au réseau ; API, base et Supabase restent internes.

ufw allow OpenSSH

ufw allow 443/tcp

ufw --force enable

echo "Serveur prêt. Étape suivante : cloner le dépôt dans /opt/poppilot puis 02_installer_supabase.sh"

echo "  sudo -u poppilot git clone https://github.com/JoelPhanzu/PopPilot.git /opt/poppilot"

deploiement/serveur/02_installer_supabase.sh

#!/usr/bin/env bash

# =============================================================================

# PopPilot — SERVEUR MICROPOP, étape 2 : Supabase auto-hébergé (PostgreSQL + Auth).

#   sudo DOMAINE=poppilot.micropop.local bash deploiement/serveur/02_installer_supabase.sh

# Génère TOUS les secrets (mot de passe base, JWT, clés anon / service_role) et les

# écrit dans /opt/supabase/docker/.env. Ils sont réaffichés à la fin : les noter dans

# le coffre-fort de MICROPOP (jamais dans un courriel ni dans git).

# =============================================================================

set -euo pipefail

DOMAINE="${DOMAINE:-poppilot.micropop.local}"

DIR=/opt/supabase

[ -d "$DIR" ] || git clone --depth 1 https://github.com/supabase/supabase "$DIR"

cd "$DIR/docker"

[ -f .env ] && cp .env ".env.avant_$(date +%F_%H%M)"

cp .env.example .env

aleatoire() { openssl rand -base64 48 | tr -dc 'A-Za-z0-9' | head -c "$1"; }

PG_PASS=$(aleatoire 32)

JWT_SECRET=$(aleatoire 48)

DASH_PASS=$(aleatoire 20)

# Clés anon et service_role = jetons HS256 signés avec JWT_SECRET (validité 10 ans).

cle() {

python3 - "$1" "$JWT_SECRET" <<'PY'

import base64, hashlib, hmac, json, sys, time

role, secret = sys.argv[1], sys.argv[2]

b64 = lambda b: base64.urlsafe_b64encode(b).rstrip(b"=").decode()

now = int(time.time())

tete = b64(json.dumps({"alg": "HS256", "typ": "JWT"}).encode())

corps = b64(json.dumps({"role": role, "iss": "supabase", "iat": now, "exp": now + 10 * 365 * 86400}).encode())

sig = b64(hmac.new(secret.encode(), f"{tete}.{corps}".encode(), hashlib.sha256).digest())

print(f"{tete}.{corps}.{sig}")

PY

}

ANON_KEY=$(cle anon)

SERVICE_KEY=$(cle service_role)

regler() { sed -i "s#^$1=.*#$1=$2#" .env; }

regler POSTGRES_PASSWORD "$PG_PASS"

regler JWT_SECRET "$JWT_SECRET"

regler ANON_KEY "$ANON_KEY"

regler SERVICE_ROLE_KEY "$SERVICE_KEY"

regler DASHBOARD_USERNAME "admin_poppilot"

regler DASHBOARD_PASSWORD "$DASH_PASS"

regler SITE_URL "https://$DOMAINE"

regler API_EXTERNAL_URL "https://$DOMAINE/supabase"

regler SUPABASE_PUBLIC_URL "https://$DOMAINE/supabase"

regler POOLER_TENANT_ID "poppilot"

regler SECRET_KEY_BASE "$(aleatoire 64)"

regler VAULT_ENC_KEY "$(aleatoire 32)"

# Pas de serveur de courriel : les comptes créés dans la console sont confirmés d'office.

regler ENABLE_EMAIL_AUTOCONFIRM "true"

regler DISABLE_SIGNUP "true"          # personne ne s'inscrit seul : les comptes sont créés par l'admin

docker compose pull

docker compose up -d

chmod 600 .env

cat <<FIN

=== Supabase démarré. SECRETS À CONSERVER (coffre-fort MICROPOP) ===

Mot de passe PostgreSQL : $PG_PASS

JWT_SECRET              : $JWT_SECRET

ANON_KEY                : $ANON_KEY

Console Studio          : https://$DOMAINE/supabase  (admin_poppilot / $DASH_PASS)

Connexion de l'API (pooler, mode session) :

DATABASE_URL=postgresql://postgres.poppilot:$PG_PASS@127.0.0.1:5432/postgres

(la clé service_role reste dans /opt/supabase/docker/.env : jamais dans le site)

FIN

deploiement/serveur/03_appliquer_schema.sh

#!/usr/bin/env bash

# =============================================================================

# PopPilot — SERVEUR MICROPOP, étape 3 : poser le schéma PopPilot.

#   sudo bash deploiement/serveur/03_appliquer_schema.sh

# Exécute les scripts SQL du dépôt dans l'ordre, dans le conteneur « supabase-db ».

# (03_utilisateurs_test.sql et 04_verifier_cloisonnement.sql : recette seulement.)

# L'API crée ensuite les tables manquantes (init_db, idempotent) à l'étape 5.

# =============================================================================

set -euo pipefail

cd /opt/poppilot

for s in 01_schema.sql 02_auth_rls.sql 05_migration_balance_devise.sql \

06_ajout_tables_ameliorations.sql 07_ajout_tables_modules.sql 08_ajout_collecte_epargne.sql; do

echo "  -> $s"

docker exec -i supabase-db psql -U postgres -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -q < "supabase/$s"

done

echo "Schéma posé."

deploiement/serveur/04_reprendre_donnees.sh

#!/usr/bin/env bash

# =============================================================================

# PopPilot — SERVEUR MICROPOP, étape 4 : reprendre les données existantes.

#   Depuis le cloud Supabase :

#     sudo SOURCE_URL='postgresql://postgres.[REF]:[MDP]@aws-0-ca-central-1.pooler.supabase.com:5432/postgres' \

#          bash deploiement/serveur/04_reprendre_donnees.sh

#   Depuis une sauvegarde du poste local (fichier .dump de sauvegarder.ps1) :

#     sudo DUMP=/srv/sauvegardes/poppilot_2026-10-01.dump bash deploiement/serveur/04_reprendre_donnees.sh

# La SOURCE n'est que lue. La table « utilisateur » n'est pas reprise : ses comptes

# pointent sur les identifiants Auth de l'ancienne base (recréés à l'étape 6).

# =============================================================================

set -euo pipefail

cd /srv/sauvegardes

if [ -n "${SOURCE_URL:-}" ]; then

DUMP="reprise_$(date +%F_%H%M).dump"

echo "Extraction de la source (lecture seule)…"

pg_dump "$SOURCE_URL" --schema=public --data-only --no-owner --no-privileges \

--exclude-table-data=public.utilisateur -Fc -f "$DUMP"

fi

[ -n "${DUMP:-}" ] && [ -f "$DUMP" ] || { echo "Indiquer SOURCE_URL=… ou DUMP=fichier.dump"; exit 2; }

echo "Chargement dans la base du serveur…"

docker cp "$DUMP" supabase-db:/tmp/reprise.dump

# supabase_admin : super-utilisateur, requis pour --disable-triggers (clés étrangères

# suspendues le temps du chargement). --data-only : le schéma vient de l'étape 3.

# pg_restore n'a pas d'option pour écarter une table : on filtre sa LISTE de contenu

# (utile pour une sauvegarde du poste, qui contient la table utilisateur).

docker exec supabase-db sh -c "pg_restore -l /tmp/reprise.dump | grep -v 'TABLE DATA public utilisateur ' > /tmp/reprise.liste"

docker exec supabase-db pg_restore -U supabase_admin -d postgres --data-only --no-owner \

--disable-triggers -L /tmp/reprise.liste /tmp/reprise.dump || \

echo "Avertissements de pg_restore : contrôler avec comparer_bases.py (étape 7)."

docker exec supabase-db rm -f /tmp/reprise.dump /tmp/reprise.liste

echo "Reprise terminée."

deploiement/serveur/05_installer_api.sh

#!/usr/bin/env bash

# =============================================================================

# PopPilot — SERVEUR MICROPOP, étape 5 : API FastAPI en service permanent.

#   sudo DOMAINE=poppilot.micropop.local PG_PASS='…' JWT_SECRET='…' \

#        bash deploiement/serveur/05_installer_api.sh

# (PG_PASS et JWT_SECRET : affichés par l'étape 2.)

# =============================================================================

set -euo pipefail

DOMAINE="${DOMAINE:-poppilot.micropop.local}"

: "${PG_PASS:?PG_PASS requis (étape 2)}"

: "${JWT_SECRET:?JWT_SECRET requis (étape 2)}"

cd /opt/poppilot/api

sudo -u poppilot python3 -m venv .venv

sudo -u poppilot .venv/bin/pip install --upgrade pip

sudo -u poppilot .venv/bin/pip install -r requirements.txt uvicorn

cat > .env <<ENV

DATABASE_URL=postgresql://postgres.poppilot:${PG_PASS}@127.0.0.1:5432/postgres

SUPABASE_URL=https://${DOMAINE}/supabase

SUPABASE_JWT_SECRET=${JWT_SECRET}

POPPILOT_ARCHIVES_DIR=/srv/poppilot/archives

ENV

chown poppilot:poppilot .env && chmod 600 .env

# Tables manquantes (init_db, idempotent) puis vérifications

sudo -u poppilot .venv/bin/python -c "from socle.schema import init_db; init_db(); print('tables OK')"

sudo -u poppilot .venv/bin/python tests/lancer_tous.py || echo "ATTENTION : campagne de tests non verte (bases de test locales)."

cp /opt/poppilot/deploiement/serveur/poppilot-api.service /etc/systemd/system/

systemctl daemon-reload

systemctl enable --now poppilot-api

sleep 3

curl -fsS http://127.0.0.1:8001/sante && echo && echo "API en service sur 127.0.0.1:8001"

deploiement/serveur/poppilot-api.service

[Unit]

Description=PopPilot API (FastAPI)

After=network.target docker.service

Requires=docker.service

[Service]

User=poppilot

WorkingDirectory=/opt/poppilot/api

# 127.0.0.1 : l'API n'est jamais exposée au réseau, seul le site (Next) l'appelle.

# Port 8001 : le 8000 est pris par Supabase (Kong).

ExecStart=/opt/poppilot/api/.venv/bin/uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8001 --workers 3

Restart=always

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=multi-user.target

deploiement/serveur/06_installer_site.sh

#!/usr/bin/env bash

# =============================================================================

# PopPilot — SERVEUR MICROPOP, étape 6 : site Next.js en service permanent.

#   sudo DOMAINE=poppilot.micropop.local ANON_KEY='…' bash deploiement/serveur/06_installer_site.sh

# (ANON_KEY : affichée par l'étape 2. Jamais la clé service_role ici.)

# =============================================================================

set -euo pipefail

DOMAINE="${DOMAINE:-poppilot.micropop.local}"

: "${ANON_KEY:?ANON_KEY requise (étape 2)}"

cd /opt/poppilot/web

cat > .env.local <<ENV

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://${DOMAINE}/supabase

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=${ANON_KEY}

NEXT_PUBLIC_POPPILOT_API=http://127.0.0.1:8001

NEXT_PUBLIC_POPPILOT_API_TIMEOUT_MS=60000

ENV

chown poppilot:poppilot .env.local && chmod 600 .env.local

sudo -u poppilot npm ci

sudo -u poppilot npm run build

cp /opt/poppilot/deploiement/serveur/poppilot-web.service /etc/systemd/system/

systemctl daemon-reload

systemctl enable --now poppilot-web

echo "Site en service sur 127.0.0.1:3000 (publié par nginx, étape 7)."

deploiement/serveur/poppilot-web.service

[Unit]

Description=PopPilot site (Next.js)

After=network.target poppilot-api.service

[Service]

User=poppilot

WorkingDirectory=/opt/poppilot/web

Environment=NODE_ENV=production

ExecStart=/usr/bin/npm run start -- -p 3000 -H 127.0.0.1

Restart=always

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=multi-user.target

deploiement/serveur/nginx_poppilot.conf

# PopPilot — publication HTTPS sur le réseau MICROPOP.

# Copier dans /etc/nginx/sites-available/poppilot, lien dans sites-enabled, puis

#   nginx -t && systemctl reload nginx

# Certificat : délivré par l'autorité interne de MICROPOP (ou auto-signé pour la recette).

server {

listen 80;

server_name poppilot.micropop.local;

return 301 https://$host$request_uri;

}

server {

listen 443 ssl;

http2 on;

server_name poppilot.micropop.local;

ssl_certificate     /etc/ssl/poppilot/poppilot.crt;

ssl_certificate_key /etc/ssl/poppilot/poppilot.key;

# = serverActions.bodySizeLimit du site (imports CBS jusqu'à 200 Mo)

client_max_body_size 220m;

# Supabase (connexion, jetons, console) sous /supabase/

location /supabase/ {

proxy_pass http://127.0.0.1:8000/;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

}

# Site PopPilot (l'API FastAPI n'est PAS publiée : seul le site l'appelle)

location / {

proxy_pass http://127.0.0.1:3000;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_read_timeout 300s;     # imports lourds, exports PDF

}

}

deploiement/serveur/07_sauvegarde.sh

#!/usr/bin/env bash

# =============================================================================

# PopPilot — SERVEUR MICROPOP : sauvegarde nocturne (base + archives + configuration).

# Installation (chaque nuit à 2 h, 30 jours conservés) :

#   sudo cp deploiement/serveur/07_sauvegarde.sh /usr/local/bin/poppilot-sauvegarde

#   echo '0 2 * * * root /usr/local/bin/poppilot-sauvegarde' | sudo tee /etc/cron.d/poppilot

# COPIE_DISTANTE : dossier monté d'un AUTRE serveur / NAS (une sauvegarde sur le même

# disque ne protège pas d'une panne du serveur).

# =============================================================================

set -euo pipefail

DEST=/srv/sauvegardes

COPIE_DISTANTE="${COPIE_DISTANTE:-}"

JOUR=$(date +%F)

docker exec supabase-db pg_dump -U postgres -d postgres -Fc -f /tmp/poppilot.dump

docker cp supabase-db:/tmp/poppilot.dump "$DEST/poppilot_$JOUR.dump"

docker exec supabase-db rm -f /tmp/poppilot.dump

tar czf "$DEST/archives_$JOUR.tgz" -C /srv/poppilot archives

tar czf "$DEST/config_$JOUR.tgz" /opt/poppilot/api/.env /opt/poppilot/web/.env.local /opt/supabase/docker/.env

chmod 600 "$DEST"/*_"$JOUR".*

[ -n "$COPIE_DISTANTE" ] && cp "$DEST"/*_"$JOUR".* "$COPIE_DISTANTE"/

find "$DEST" -name '*.dump' -mtime +30 -delete

find "$DEST" -name '*.tgz'  -mtime +30 -delete

echo "Sauvegarde $JOUR terminée."

deploiement/serveur/08_restaurer.sh

#!/usr/bin/env bash

# =============================================================================

# PopPilot — SERVEUR MICROPOP : restaurer une sauvegarde (à tester chaque trimestre).

#   sudo bash deploiement/serveur/08_restaurer.sh /srv/sauvegardes/poppilot_2026-10-01.dump

# ÉCRASE les données actuelles : l'API et le site sont arrêtés pendant l'opération.

# =============================================================================

set -euo pipefail

DUMP="${1:?chemin du fichier .dump}"

read -r -p "Restaurer $(basename "$DUMP") ÉCRASE la base PopPilot. Taper OUI : " ok

[ "$ok" = "OUI" ] || { echo "Abandon."; exit 1; }

systemctl stop poppilot-web poppilot-api

docker cp "$DUMP" supabase-db:/tmp/restauration.dump

docker exec supabase-db pg_restore -U supabase_admin -d postgres --clean --if-exists --no-owner \

/tmp/restauration.dump || echo "Avertissements de pg_restore : vérifier les écrans."

docker exec supabase-db rm -f /tmp/restauration.dump

systemctl start poppilot-api poppilot-web

echo "Restauration terminée : contrôler la page Import (journal) et un écran connu."

deploiement/serveur/mettre_a_jour.sh

#!/usr/bin/env bash

# =============================================================================

# PopPilot — SERVEUR MICROPOP : installer une nouvelle version du code.

#   sudo bash deploiement/serveur/mettre_a_jour.sh

# Sauvegarde d'abord, puis : récupération du code, dépendances, tests, reconstruction du

# site, redémarrage. Si les tests échouent, rien n'est redémarré (l'ancienne version tourne).

# Nouveau script SQL (supabase/09_….sql) : l'exécuter à la main avant (voir étape 3).

# =============================================================================

set -euo pipefail

/usr/local/bin/poppilot-sauvegarde

cd /opt/poppilot

sudo -u poppilot git pull --ff-only

sudo -u poppilot api/.venv/bin/pip install -r api/requirements.txt

(cd api && sudo -u poppilot .venv/bin/python -c "from socle.schema import init_db; init_db()")

(cd api && sudo -u poppilot .venv/bin/python tests/lancer_tous.py) || { echo "Tests en échec : mise à jour ARRÊTÉE."; exit 1; }

(cd web && sudo -u poppilot npm ci && sudo -u poppilot npm run build)

systemctl restart poppilot-api poppilot-web

echo "Mise à jour terminée."

# 4. Plan B — Base locale sur le poste du contrôle de gestion

## 4.1 Architecture

Poste du contrôle de gestion (Windows 11)

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Navigateur → http://localhost:3000   site Next.js         │

│                 │                                         │

│                 ▼                                         │

│          API FastAPI  http://127.0.0.1:8000               │

│                 │                                         │

│                 ▼                                         │

│ Docker Desktop (WSL2) : Supabase local                    │

│   PostgreSQL 17  127.0.0.1:54322   Auth  127.0.0.1:54321  │

│   Console Studio http://127.0.0.1:54323                   │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Les trois briques sont sur la même machine : plus aucun aller-retour vers le Canada. La base locale est la même technologie que la future base des serveurs (Supabase, PostgreSQL 17) : le passage au plan A se fera par simple copie (§ 5).

## 4.2 Votre poste (mesuré le 25/09/2026)

| Élément | Constat | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| Système | Windows 11 Professionnel | Compatible Docker Desktop |
| Processeur | Intel Core i5-1135G7, 8 cœurs logiques | Suffisant |
| Mémoire | 7,7 Go | Juste : Docker limité à 4 Go, services Supabase inutiles désactivés, fermer les applications lourdes pendant les imports |
| Disque C: | 151 Go libres | Suffisant pour 20 mois d'historique (≈ 1,5 Go) et 30 jours de sauvegardes |
| WSL2 | Présent | Rien à faire |
| Docker Desktop | Absent | Installé par l'étape 1 |
| Python / Node.js | 3.14 / 24 | Déjà utilisés par PopPilot |

Si le poste devient trop lent Porter la mémoire à 16 Go règle la question. À défaut : arrêter la plateforme (arreter_poppilot.ps1) quand on ne s'en sert pas, et lancer les gros imports en fin de journée.

## 4.3 Étapes

| # | Étape | Script | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prérequis : Docker Desktop, limite mémoire de WSL2 | 01_prerequis.ps1 | 20 min + redémarrage |
| 2 | Démarrer Supabase local (première fois : téléchargement) | 02_demarrer_supabase_local.ps1 | 10-20 min |
| 3 | Poser le schéma PopPilot | 03_appliquer_schema.ps1 | 2 min |
| 4 | Copier les données du cloud | 04_copier_donnees_cloud.ps1 | 5-10 min |
| 5 | Faire pointer l'API et le site vers la base locale | 05_basculer_base.ps1 -Cible local | 1 min |
| 6 | Recréer les comptes et les relier à leur rôle | Studio + lier_utilisateurs.py | 10 min |
| 7 | Contrôler la copie | comparer_bases.py | 2 min |
| 8 | Démarrer la plateforme et faire la recette | demarrer_poppilot.ps1 | 5 min |
| 9 | Programmer la sauvegarde quotidienne | sauvegarder.ps1 -Planifier | 2 min |
| 10 | Charger l'historique (20 mois) | import_masse.py | 1-2 h |

Toutes les commandes se lancent dans PowerShell, depuis le dossier PopPilot. Préfixe à utiliser pour chaque script : powershell -ExecutionPolicy Bypass -File.

### Étape 1 — Prérequis (PowerShell en administrateur)

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\01_prerequis.ps1

Après l'installation de Docker Desktop : redémarrer Windows, ouvrir Docker Desktop une fois et accepter ses conditions. Dans Docker Desktop → Settings → General, cocher « Start Docker Desktop when you sign in » si la plateforme doit être disponible dès l'ouverture de session.

### Étape 2 — Supabase local

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\02_demarrer_supabase_local.ps1

Le script affiche à la fin les adresses et les clés (JWT secret, anon key) : l'étape 5 les lit elle-même, rien à recopier.

### Étape 3 — Schéma

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\03_appliquer_schema.ps1

### Étape 4 — Copie des données du cloud

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\04_copier_donnees_cloud.ps1

Le cloud n'est que lu. La copie est conservée dans le dossier sauvegardes/ (sauvegarde du cloud au passage).

### Étape 5 — Bascule vers la base locale

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\05_basculer_base.ps1 -Cible local

La configuration cloud actuelle est gardée en api\.env.cloud et web\.env.cloud. Retour au cloud à tout moment : -Cible cloud.

### Étape 6 — Comptes

- Console Studio : http://127.0.0.1:54323 → Authentication → Add user, avec les adresses de api/lier_utilisateurs.py (daf@, cdg@, bmvictoire@, audit@poppilot.com) ; cocher « Auto confirm user ».

- cd api puis .venv\Scripts\python.exe lier_utilisateurs.py

- .venv\Scripts\python.exe verifier_supabase.py : tous les contrôles au vert.

### Étape 7 — Contrôle de la copie

cd api

.venv\Scripts\python.exe outils\comparer_bases.py "[DATABASE_URL de api\.env.cloud]" "postgresql://postgres:postgres@127.0.0.1:54322/postgres"

### Étape 8 — Démarrage et recette

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\demarrer_poppilot.ps1

Le navigateur s'ouvre sur la page de connexion. Refaire les contrôles du § 3.6 (mêmes chiffres attendus), avec l'adresse http://localhost:3000.

### Étape 9 — Sauvegarde quotidienne

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\sauvegarder.ps1 -Planifier

# Sauvegarde immédiate avec copie sur disque externe :

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\sauvegarder.ps1 -Copie E:\Sauvegardes_PopPilot

### Étape 10 — Historique

cd api

.venv\Scripts\python.exe outils\import_masse.py "D:\Inventaires" --a-blanc

.venv\Scripts\python.exe outils\import_masse.py "D:\Inventaires"

Vérifié à blanc sur l'inventaire réel de juillet 2026 : 169 799 comptes, lus en 38 secondes.

## 4.4 Usage quotidien

| Action | Commande |
| --- | --- |
| Démarrer la plateforme | deploiement\poste\demarrer_poppilot.ps1 (Docker Desktop lancé) |
| Après une mise à jour du code du site | deploiement\poste\demarrer_poppilot.ps1 -Reconstruire |
| Arrêter et libérer la mémoire | deploiement\poste\arreter_poppilot.ps1 (données conservées) |
| Revenir au cloud | deploiement\poste\05_basculer_base.ps1 -Cible cloud, puis redémarrer |
| Restaurer une sauvegarde | deploiement\poste\sauvegarder.ps1 -Restaurer sauvegardes\poppilot_….dump |

## 4.5 Limites à connaître

- Plateforme disponible seulement quand le poste est allumé et la plateforme démarrée.

- Accessible depuis ce poste uniquement (les agences continuent d'utiliser le cloud ou attendent le plan A).

- Pendant la période sur le poste, les imports faits dans le cloud par d'autres personnes n'arrivent pas sur le poste, et inversement : désigner UNE base de référence (le poste) et n'importer que là.

- La sauvegarde protège de l'erreur, pas de la panne du poste, sauf si elle est copiée ailleurs (option -Copie).

## 4.6 Scripts du plan B (intégraux)

deploiement/poste/01_prerequis.ps1

# =============================================================================

# PopPilot — POSTE LOCAL, étape 1 : vérifier et installer les prérequis.

# À lancer dans PowerShell en ADMINISTRATEUR, depuis le dossier PopPilot :

#     powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\01_prerequis.ps1

# Installe Docker Desktop (s'il manque) et limite la mémoire de WSL2 : sur un poste

# de 8 Go, sans limite, Docker prendrait la mémoire du site et de l'API.

# =============================================================================

$ErrorActionPreference = "Stop"

function Verifier($nom, $commande) {

try { $v = & $commande 2>$null; Write-Host ("  OK  {0,-16} {1}" -f $nom, ($v | Select-Object -First 1)) ; return $true }

catch { Write-Host ("  --  {0,-16} absent" -f $nom) -ForegroundColor Yellow ; return $false }

}

Write-Host "Prérequis PopPilot (poste local)"

$ram = [math]::Round((Get-CimInstance Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory / 1GB, 1)

$libre = [math]::Round((Get-PSDrive C).Free / 1GB, 0)

Write-Host "  Mémoire : $ram Go ; disque C: libre : $libre Go"

if ($ram -lt 8)  { Write-Host "  ATTENTION : moins de 8 Go de mémoire. Fermer les autres applications pendant l'usage." -ForegroundColor Yellow }

if ($libre -lt 40) { Write-Host "  ATTENTION : moins de 40 Go libres (20 mois d'inventaires ≈ 1,5 Go + images Docker ≈ 10 Go + sauvegardes)." -ForegroundColor Yellow }

Verifier "Python" { python --version } | Out-Null

Verifier "Node.js" { node --version } | Out-Null

Verifier "git" { git --version } | Out-Null

$wsl = Verifier "WSL" { wsl --version }

$docker = Verifier "Docker" { docker --version }

if (-not $wsl) {

Write-Host "Installation de WSL2 (redémarrage nécessaire ensuite)…"

wsl --install --no-distribution

}

if (-not $docker) {

Write-Host "Installation de Docker Desktop via winget…"

winget install -e --id Docker.DockerDesktop --accept-package-agreements --accept-source-agreements

Write-Host "Redémarrer Windows, lancer Docker Desktop une fois (accepter les conditions), puis relancer ce script." -ForegroundColor Cyan

}

# Limiter la mémoire de WSL2 (Docker) : 4 Go sur un poste de 8 Go.

$wslconfig = Join-Path $env:USERPROFILE ".wslconfig"

if (-not (Test-Path $wslconfig)) {

@"

[wsl2]

memory=4GB

processors=4

swap=4GB

"@ | Set-Content -Path $wslconfig -Encoding ascii

Write-Host "  Créé : $wslconfig (WSL2 limité à 4 Go). Appliqué au prochain 'wsl --shutdown'."

} else {

Write-Host "  $wslconfig existe déjà : vérifier qu'il contient memory=4GB."

}

Write-Host "Terminé."

deploiement/poste/02_demarrer_supabase_local.ps1

# =============================================================================

# PopPilot — POSTE LOCAL, étape 2 : Supabase local (PostgreSQL 17 + Auth) dans Docker.

#     powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\02_demarrer_supabase_local.ps1

# Supabase CLI via npx (aucune installation globale). Services NON utilisés par PopPilot

# exclus pour économiser la mémoire : temps réel, stockage de fichiers, fonctions, journaux.

# Première exécution : téléchargement des images (≈ 2-3 Go, 5-15 min).

# =============================================================================

$ErrorActionPreference = "Stop"

$racine = Split-Path -Parent (Split-Path -Parent $PSScriptRoot)   # dossier PopPilot

Set-Location $racine

if (-not (Test-Path "supabase\config.toml")) {

Write-Host "Initialisation du projet Supabase local (supabase\config.toml)…"

# Le dossier supabase\ contient déjà les scripts SQL de PopPilot : init n'y touche pas.

npx --yes supabase init --force

}

$exclus = "realtime,storage-api,imgproxy,edge-runtime,logflare,vector,supavisor"

Write-Host "Démarrage de Supabase local (services exclus : $exclus)…"

npx --yes supabase start -x $exclus

if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "supabase start a échoué : Docker Desktop est-il lancé ?" }

Write-Host ""

Write-Host "=== Informations de connexion (à reporter par l'étape 5) ===" -ForegroundColor Cyan

npx --yes supabase status

Write-Host ""

Write-Host "Console d'administration (Studio) : http://127.0.0.1:54323"

deploiement/poste/03_appliquer_schema.ps1

# =============================================================================

# PopPilot — POSTE LOCAL, étape 3 : poser le schéma PopPilot dans la base locale.

#     powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\03_appliquer_schema.ps1

# Exécute les scripts SQL du dépôt DANS L'ORDRE (01, 02, 05, 06, 07, 08), puis laisse

# l'API créer les éventuelles tables manquantes (init_db, idempotent).

# 03_utilisateurs_test.sql et 04_verifier_cloisonnement.sql : recette seulement, non exécutés.

# =============================================================================

$ErrorActionPreference = "Stop"

$racine = Split-Path -Parent (Split-Path -Parent $PSScriptRoot)

Set-Location $racine

$projet = (Select-String -Path "supabase\config.toml" -Pattern '^project_id\s*=\s*"(.+)"').Matches[0].Groups[1].Value

$conteneur = "supabase_db_$projet"

Write-Host "Conteneur de la base : $conteneur"

$scripts = "01_schema.sql", "02_auth_rls.sql", "05_migration_balance_devise.sql",

"06_ajout_tables_ameliorations.sql", "07_ajout_tables_modules.sql",

"08_ajout_collecte_epargne.sql"

foreach ($s in $scripts) {

Write-Host "  -> $s"

# docker cp puis psql -f : évite la conversion d'encodage du tube PowerShell (accents).

docker cp "supabase\$s" "${conteneur}:/tmp/$s" | Out-Null

docker exec $conteneur psql -U postgres -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -q -f "/tmp/$s"

if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Échec sur $s : lire le message ci-dessus." }

}

Write-Host "Création des tables manquantes par l'API (init_db)…"

$env:DATABASE_URL = "postgresql://postgres:postgres@127.0.0.1:54322/postgres"

& "api\.venv\Scripts\python.exe" -c "import sys; sys.path.insert(0, 'api'); from socle.schema import init_db; init_db(); print('  tables OK')"

Remove-Item Env:DATABASE_URL

Write-Host "Schéma posé."

deploiement/poste/04_copier_donnees_cloud.ps1

# =============================================================================

# PopPilot — POSTE LOCAL, étape 4 : copier les données du cloud (Supabase) vers le poste.

#     powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\04_copier_donnees_cloud.ps1

# Lit l'adresse du cloud dans api\.env.cloud (copie de sauvegarde faite par l'étape 5)

# ou, à défaut, dans api\.env. Le cloud n'est QUE LU (pg_dump) : rien n'y est modifié.

# pg_dump 17 tourne dans un conteneur : aucune installation de PostgreSQL sur le poste.

# La table « utilisateur » n'est PAS copiée : ses comptes pointent sur les identifiants

# Auth du cloud ; on les recrée en local (étape 6).

# =============================================================================

$ErrorActionPreference = "Stop"

$racine = Split-Path -Parent (Split-Path -Parent $PSScriptRoot)

Set-Location $racine

$fichierEnv = if (Test-Path "api\.env.cloud") { "api\.env.cloud" } else { "api\.env" }

$url = (Select-String -Path $fichierEnv -Pattern '^DATABASE_URL=(.+)$').Matches[0].Groups[1].Value.Trim()

if ($url -notmatch "supabase\.com") { throw "$fichierEnv ne pointe pas sur le cloud Supabase : rien à copier." }

Write-Host "Source (cloud) : $($url.Split('@')[-1])"

$projet = (Select-String -Path "supabase\config.toml" -Pattern '^project_id\s*=\s*"(.+)"').Matches[0].Groups[1].Value

$conteneur = "supabase_db_$projet"

$dossier = Join-Path $racine "sauvegardes"

New-Item -ItemType Directory -Force $dossier | Out-Null

$dump = "cloud_$(Get-Date -Format yyyy-MM-dd_HHmm).dump"

Write-Host "1/2 Extraction des données du cloud (pg_dump 17)…"

docker run --rm -v "${dossier}:/dump" postgres:17 pg_dump $url --schema=public --data-only `

--no-owner --no-privileges --exclude-table-data=public.utilisateur -Fc -f "/dump/$dump"

if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "pg_dump a échoué (mot de passe ? réseau ?)" }

Write-Host "2/2 Chargement dans la base locale…"

docker cp (Join-Path $dossier $dump) "${conteneur}:/tmp/$dump" | Out-Null

# supabase_admin (super-utilisateur local) : nécessaire pour --disable-triggers (clés étrangères

# désactivées le temps du chargement, l'ordre des tables n'importe plus).

docker exec $conteneur pg_restore -U supabase_admin -d postgres --data-only --no-owner `

--disable-triggers "/tmp/$dump"

if ($LASTEXITCODE -ne 0) { Write-Host "pg_restore signale des avertissements : vérifier avec l'étape 7 (comparaison)." -ForegroundColor Yellow }

Write-Host "Copie terminée. Fichier conservé : sauvegardes\$dump"

deploiement/poste/05_basculer_base.ps1

# =============================================================================

# PopPilot — POSTE LOCAL, étape 5 : faire pointer l'API et le site vers une base.

#     powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\05_basculer_base.ps1 -Cible local

#     powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\05_basculer_base.ps1 -Cible cloud

# Garde deux jeux de configuration côte à côte et active l'un OU l'autre :

#   api\.env.cloud / api\.env.poste      →  api\.env         (actif)

#   web\.env.cloud / web\.env.poste      →  web\.env.local   (actif)

# Premier passage : l'actuel api\.env (cloud) est sauvegardé en .env.cloud, et la

# configuration locale est construite à partir de « supabase status ».

# Redémarrer l'API et le site après une bascule (demarrer_poppilot.ps1).

# Ces fichiers contiennent des secrets : ignorés par git (.env.*).

# =============================================================================

param([Parameter(Mandatory = $true)][ValidateSet("local", "cloud")][string]$Cible)

$ErrorActionPreference = "Stop"

$racine = Split-Path -Parent (Split-Path -Parent $PSScriptRoot)

Set-Location $racine

# Sauvegarde unique de la configuration cloud actuelle.

if (-not (Test-Path "api\.env.cloud") -and (Test-Path "api\.env")) { Copy-Item "api\.env" "api\.env.cloud" }

if (-not (Test-Path "web\.env.cloud") -and (Test-Path "web\.env.local")) { Copy-Item "web\.env.local" "web\.env.cloud" }

if ($Cible -eq "local" -and -not (Test-Path "api\.env.poste")) {

Write-Host "Lecture des clés de Supabase local…"

$statut = npx --yes supabase status -o env | Out-String

function Lire($cle) {

$m = [regex]::Match($statut, "(?m)^$cle=""?([^""\r\n]+)""?")

if (-not $m.Success) { throw "Clé $cle absente de 'supabase status' : Supabase local est-il démarré ?" }

return $m.Groups[1].Value

}

$jwt = Lire "JWT_SECRET"

$anon = Lire "ANON_KEY"

$archives = Join-Path $racine "archives_depot"

New-Item -ItemType Directory -Force $archives | Out-Null

@"

# PopPilot — API sur la base LOCALE du poste (Supabase local, Docker)

DATABASE_URL=postgresql://postgres:postgres@127.0.0.1:54322/postgres

SUPABASE_URL=http://127.0.0.1:54321

SUPABASE_JWT_SECRET=$jwt

POPPILOT_ARCHIVES_DIR=$archives

"@ | Set-Content "api\.env.poste" -Encoding utf8

@"

# PopPilot — site sur la base LOCALE du poste

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=http://127.0.0.1:54321

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=$anon

NEXT_PUBLIC_POPPILOT_API=http://127.0.0.1:8000

NEXT_PUBLIC_POPPILOT_API_TIMEOUT_MS=60000

"@ | Set-Content "web\.env.poste" -Encoding utf8

Write-Host "  Créés : api\.env.poste, web\.env.poste"

}

$suffixe = if ($Cible -eq "local") { "poste" } else { "cloud" }

Copy-Item "api\.env.$suffixe" "api\.env" -Force

Copy-Item "web\.env.$suffixe" "web\.env.local" -Force

Write-Host "Base active : $Cible. Redémarrer l'API et le site (demarrer_poppilot.ps1)." -ForegroundColor Cyan

deploiement/poste/demarrer_poppilot.ps1

# =============================================================================

# PopPilot — démarrer les 3 briques sur le poste : base (si locale), API, site.

#     powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\demarrer_poppilot.ps1

# L'API et le site s'ouvrent chacun dans leur fenêtre (fermer la fenêtre = arrêter).

# Site en mode production (next build puis start) : plus rapide et plus léger que « dev ».

# Ajouter -Reconstruire après une mise à jour du code du site.

# =============================================================================

param([switch]$Reconstruire)

$ErrorActionPreference = "Stop"

$racine = Split-Path -Parent (Split-Path -Parent $PSScriptRoot)

Set-Location $racine

$local = (Get-Content "api\.env" -Raw) -match "127\.0\.0\.1:54322"

if ($local) {

Write-Host "Base locale : démarrage de Supabase (Docker Desktop doit être lancé)…"

npx --yes supabase start -x "realtime,storage-api,imgproxy,edge-runtime,logflare,vector,supavisor" | Out-Null

if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Supabase local n'a pas démarré : lancer Docker Desktop puis réessayer." }

} else {

Write-Host "Base : cloud Supabase (api\.env)."

}

Write-Host "API FastAPI → http://127.0.0.1:8000"

Start-Process powershell -ArgumentList "-NoExit", "-Command",

"Set-Location '$racine\api'; .\.venv\Scripts\uvicorn.exe main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --workers 2"

Set-Location "$racine\web"

if ($Reconstruire -or -not (Test-Path ".next\BUILD_ID")) {

Write-Host "Construction du site (1-3 min)…"

npm run build

if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Échec de la construction du site." }

}

Write-Host "Site → http://localhost:3000"

Start-Process powershell -ArgumentList "-NoExit", "-Command", "Set-Location '$racine\web'; npm run start"

Start-Sleep -Seconds 6

Start-Process "http://localhost:3000/login"

deploiement/poste/arreter_poppilot.ps1

# =============================================================================

# PopPilot — arrêter l'API, le site et Supabase local (libère la mémoire du poste).

#     powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\arreter_poppilot.ps1

# Les données restent dans le volume Docker : rien n'est perdu à l'arrêt.

# =============================================================================

$racine = Split-Path -Parent (Split-Path -Parent $PSScriptRoot)

Set-Location $racine

Get-CimInstance Win32_Process | Where-Object {

$_.CommandLine -match "uvicorn(\.exe)? main:app" -or $_.CommandLine -match "next start|next-server"

} | ForEach-Object { Stop-Process -Id $_.ProcessId -Force -ErrorAction SilentlyContinue }

Write-Host "API et site arrêtés."

if ((Test-Path "supabase\config.toml") -and (Get-Command docker -ErrorAction SilentlyContinue)) {

npx --yes supabase stop

Write-Host "Supabase local arrêté (données conservées)."

}

deploiement/poste/sauvegarder.ps1

# =============================================================================

# PopPilot — sauvegarde de la base LOCALE du poste (et restauration).

#   Sauvegarder :  powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\sauvegarder.ps1

#   Planifier (chaque jour à 13 h, PC allumé) :

#                  powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\sauvegarder.ps1 -Planifier

#   Restaurer :    powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\sauvegarder.ps1 -Restaurer sauvegardes\poppilot_2026-10-01.dump

# Copie : mettre $Copie sur un disque externe ou un dossier OneDrive/SharePoint : une

# sauvegarde sur le même disque ne protège pas d'une panne du poste.

# =============================================================================

param([switch]$Planifier, [string]$Restaurer, [string]$Copie = "", [int]$Jours = 30)

$ErrorActionPreference = "Stop"

$racine = Split-Path -Parent (Split-Path -Parent $PSScriptRoot)

Set-Location $racine

$projet = (Select-String -Path "supabase\config.toml" -Pattern '^project_id\s*=\s*"(.+)"').Matches[0].Groups[1].Value

$conteneur = "supabase_db_$projet"

$dossier = Join-Path $racine "sauvegardes"

New-Item -ItemType Directory -Force $dossier | Out-Null

if ($Planifier) {

$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe" -Argument "-ExecutionPolicy Bypass -File `"$PSCommandPath`""

$declencheur = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 13:00

Register-ScheduledTask -TaskName "PopPilot - sauvegarde" -Action $action -Trigger $declencheur -Force | Out-Null

Write-Host "Tâche planifiée « PopPilot - sauvegarde » créée (chaque jour à 13 h)."

return

}

if ($Restaurer) {

$nom = Split-Path $Restaurer -Leaf

$ok = Read-Host "Restaurer $nom ÉCRASE les données PopPilot de la base locale. Taper OUI"

if ($ok -ne "OUI") { Write-Host "Abandon."; return }

docker cp $Restaurer "${conteneur}:/tmp/$nom" | Out-Null

docker exec $conteneur pg_restore -U supabase_admin -d postgres --clean --if-exists --no-owner "/tmp/$nom"

Write-Host "Restauration terminée (vérifier les écrans, puis la page Import)."

return

}

$fichier = "poppilot_$(Get-Date -Format yyyy-MM-dd_HHmm).dump"

docker exec $conteneur pg_dump -U postgres -d postgres --schema=public -Fc -f "/tmp/$fichier"

if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "pg_dump a échoué : Supabase local est-il démarré ?" }

docker cp "${conteneur}:/tmp/$fichier" (Join-Path $dossier $fichier) | Out-Null

docker exec $conteneur rm "/tmp/$fichier"

Write-Host "Sauvegarde : sauvegardes\$fichier"

if ($Copie) { Copy-Item (Join-Path $dossier $fichier) $Copie; Write-Host "Copie : $Copie" }

Get-ChildItem $dossier -Filter "poppilot_*.dump" | Where-Object LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-$Jours) | Remove-Item

# 5. Passage du poste aux serveurs MICROPOP

- Sur le poste : sauvegarde fraîche.

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploiement\poste\sauvegarder.ps1

- Copier le fichier sauvegardes\poppilot_….dump sur le serveur, dans /srv/sauvegardes/.

- Sur le serveur : étapes 1 à 3 du plan A, puis l'étape 4 avec DUMP=… (pas SOURCE_URL).

sudo DUMP=/srv/sauvegardes/poppilot_2026-10-01.dump bash deploiement/serveur/04_reprendre_donnees.sh

- Étapes 5 à 10 du plan A. Contrôle : comparer_bases.py entre la base du poste et celle du serveur.

- Annoncer la nouvelle adresse aux utilisateurs ; arrêter la plateforme du poste pour éviter deux bases de référence.

# 6. Outils communs

## 6.1 Contrôle après transfert — comparer_bases.py

Compare deux bases, table par table, puis mois par mois pour les tables datées. Lecture seule. Testé sur la base de production le 25/09/2026 (39 tables, « TOUT CONCORDE »).

api/outils/comparer_bases.py

"""

PopPilot — contrôle après migration : compare deux bases PostgreSQL table par table.

.venv\\Scripts\\python.exe outils\\comparer_bases.py "postgresql://…SOURCE" "postgresql://…CIBLE"

Pour chaque table du schéma public : nombre de lignes dans la source, dans la cible, écart.

Pour les tables datées (date_arrete) : nombre de lignes par arrêté, pour repérer un mois

manquant. Lecture seule sur les deux bases ; aucun mot de passe n'est affiché.

Code de sortie 0 si tout concorde, 1 sinon.

"""

from __future__ import annotations

import sys

from sqlalchemy import create_engine, inspect, text

def _moteur(url: str):

if url.startswith("postgres://"):

url = "postgresql://" + url[len("postgres://"):]

if url.startswith("postgresql://"):

url = "postgresql+psycopg://" + url[len("postgresql://"):]

return create_engine(url, pool_pre_ping=True)

def _hote(url: str) -> str:

return url.split("@")[-1].split("/")[0] if "@" in url else url

def inventaire(moteur) -> dict[str, dict]:

tables = {}

insp = inspect(moteur)

with moteur.connect() as c:

for t in sorted(insp.get_table_names(schema="public")):

n = c.execute(text(f'SELECT count(*) FROM public."{t}"')).scalar_one()

par_arrete = {}

if "date_arrete" in {col["name"] for col in insp.get_columns(t, schema="public")}:

par_arrete = {str(d): k for d, k in c.execute(text(

f'SELECT date_arrete, count(*) FROM public."{t}" GROUP BY 1'))}

tables[t] = {"n": n, "arretes": par_arrete}

return tables

def main(argv=None) -> int:

argv = argv if argv is not None else sys.argv[1:]

if len(argv) != 2:

print(__doc__)

return 2

src, cib = (inventaire(_moteur(u)) for u in argv)

print(f"Source : {_hote(argv[0])}\nCible  : {_hote(argv[1])}\n")

print(f"{'Table':34} {'Source':>12} {'Cible':>12} {'Écart':>10}")

ecarts = 0

for t in sorted(set(src) | set(cib)):

a, b = src.get(t, {}).get("n"), cib.get(t, {}).get("n")

ok = a == b

ecarts += not ok

f = lambda v: "absente" if v is None else f"{v:,}".replace(",", " ")

ecart = "" if ok else ("—" if a is None or b is None else f"{b - a:+,}".replace(",", " "))

print(f"{t:34} {f(a):>12} {f(b):>12} {ecart:>10}{'' if ok else '  ◄'}")

if not ok and a is not None and b is not None:

for d in sorted(set(src[t]["arretes"]) | set(cib[t]["arretes"])):

x, y = src[t]["arretes"].get(d, 0), cib[t]["arretes"].get(d, 0)

if x != y:

print(f"{'':6}arrêté {d} : source {x:,} / cible {y:,}".replace(",", " "))

print("\nTOUT CONCORDE." if not ecarts else f"\n{ecarts} table(s) en écart : voir ◄.")

return 0 if not ecarts else 1

if __name__ == "__main__":

sys.exit(main())

## 6.2 Import en masse — import_masse.py

Appelle les fonctions d'import du site (mêmes règles, même journal). Options : --a-blanc, --remplacer, --correspondance, --domaine credit, --oui, --base-sqlite. Testé de bout en bout (tests/test_import_masse.py) et à blanc sur l'inventaire réel de juillet 2026.

api/outils/import_masse.py

"""

PopPilot — import EN MASSE des fichiers lourds, sans passer par le site.

cd api

.venv\\Scripts\\python.exe outils\\import_masse.py "D:\\Inventaires" --a-blanc

.venv\\Scripts\\python.exe outils\\import_masse.py "D:\\Inventaires"

Pourquoi ce script plutôt que du SQL brut (COPY, éditeur Supabase, pgAdmin) : il appelle

EXACTEMENT la fonction d'import du site (ingest/import_epargne.py, ingest/import_credit.py).

Les règles restent donc appliquées — classement à vue / à terme / obligatoire, groupes,

purge du mois avant réécriture (jamais de doublon), journal des imports (page Import).

Une insertion SQL directe contournerait tout cela : chiffres faux, sans alerte.

FONCTIONNEMENT

- un DOSSIER de fichiers ; le MOIS de chaque fichier est lu dans son NOM (« Inventaire

dépôt Janvier 2025.csv », « inventaire_2025-01.xlsx », « 01-2025 »…) ; date d'arrêté =

dernier jour du mois (la date d'arrêté fait foi, CLAUDE.md §69.2) ;

- un nom sans mois, ou avec DEUX mois, est REFUSÉ : on ne devine pas. Le préciser alors

dans un fichier de correspondance (--correspondance, lignes « nom du fichier;AAAA-MM ») ;

- deux fichiers pour le même mois → refus avant toute écriture ;

- --a-blanc : vérifie tout (mois, en-têtes, nombre de lignes) et N'ÉCRIT RIEN ;

- import un mois à la fois, du plus ancien au plus récent ; chaque mois est validé

(commit) avant le suivant : une coupure ne perd que le mois en cours ;

- REPRISE : un mois déjà en base est SAUTÉ (relancer après une coupure reprend où l'on

s'était arrêté) ; --remplacer pour le réimporter quand même ;

- la base visée est celle de api/.env (DATABASE_URL) : elle est AFFICHÉE et doit être

confirmée en tapant OUI (ou --oui pour un lancement sans surveillance).

Domaines : epargne (inventaire dépôt, .csv / .xlsx) — par défaut ; credit (extraction A→AF).

"""

from __future__ import annotations

import argparse

import calendar

import datetime as dt

import os

import re

import sys

import time

import unicodedata

ICI = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

sys.path.insert(0, os.path.dirname(ICI))           # api/

MOIS = {

"janvier": 1, "janv": 1, "jan": 1,

"fevrier": 2, "fevr": 2, "fev": 2,

"mars": 3, "mar": 3,

"avril": 4, "avr": 4,

"mai": 5,

"juin": 6,

"juillet": 7, "juil": 7,

"aout": 8,

"septembre": 9, "sept": 9, "sep": 9,

"octobre": 10, "oct": 10,

"novembre": 11, "nov": 11,

"decembre": 12, "dec": 12,

}

BASE: str | None = None        # --base-sqlite : fichier SQLite visé à la place de api/.env

EXTENSIONS = {"epargne": (".csv", ".xlsx", ".xlsm"), "credit": (".xlsx", ".xlsm", ".xls")}

def _norm(t: str) -> str:

return unicodedata.normalize("NFKD", t).encode("ascii", "ignore").decode().lower()

def fin_de_mois(annee: int, mois: int) -> dt.date:

return dt.date(annee, mois, calendar.monthrange(annee, mois)[1])

def mois_du_nom(nom: str) -> dt.date:

"""Date d'arrêté (fin de mois) lue dans le nom du fichier ; ValueError si absent/ambigu."""

base = _norm(os.path.splitext(nom)[0])

trouves: set[tuple[int, int]] = set()

mots = re.findall(r"[a-z]+|\d+", base)

for i, m in enumerate(mots):                           # « janvier 2025 », « jan_25 »

if m in MOIS:

for voisin in mots[i + 1:i + 3]:

if voisin.isdigit() and len(voisin) in (2, 4):

a = int(voisin) + (2000 if len(voisin) == 2 else 0)

if 2015 <= a <= 2100:

trouves.add((a, MOIS[m]))

break

for a, m in re.findall(r"(20\d\d)[-_. ]?(0[1-9]|1[0-2])(?!\d)", base):   # 2025-01, 202501

trouves.add((int(a), int(m)))

for m, a in re.findall(r"(?<!\d)(0[1-9]|1[0-2])[-_. ](20\d\d)", base):   # 01-2025

trouves.add((int(a), int(m)))

if not trouves:

raise ValueError("aucun mois reconnu dans le nom")

if len(trouves) > 1:

liste = ", ".join(f"{m:02d}/{a}" for a, m in sorted(trouves))

raise ValueError(f"plusieurs mois possibles ({liste})")

a, m = trouves.pop()

return fin_de_mois(a, m)

def lire_correspondance(chemin: str) -> dict[str, dt.date]:

"""Fichier texte « nom du fichier;AAAA-MM » (une ligne par fichier, # = commentaire)."""

table = {}

with open(chemin, encoding="utf-8-sig") as f:

for n, ligne in enumerate(f, 1):

ligne = ligne.strip()

if not ligne or ligne.startswith("#"):

continue

try:

nom, mois = [x.strip() for x in ligne.split(";")]

a, m = (int(x) for x in mois.split("-"))

table[nom] = fin_de_mois(a, m)

except ValueError:

raise SystemExit(f"Correspondance, ligne {n} illisible : {ligne!r} "

"(attendu : nom du fichier;AAAA-MM)")

return table

def verifier_fichier(domaine: str, chemin: str) -> int:

"""Contrôle à blanc : en-têtes attendus + nombre de lignes. Lève ValueError sinon."""

if domaine == "epargne":

from ingest.import_epargne import lignes_inventaire, verifier_colonnes

n = 0

for ligne in lignes_inventaire(chemin):

if n == 0:

verifier_colonnes(ligne)

if "id_cpte" not in ligne:

raise ValueError("colonne id_cpte absente")

if ligne.get("id_cpte"):

n += 1

if n == 0:

raise ValueError("aucun compte lu")

return n

from ingest.import_credit import _ouvrir

wb = _ouvrir(chemin)

ws = wb["Worksheet"] if "Worksheet" in wb.sheetnames else wb.worksheets[0]

lignes = ws.iter_rows(values_only=True)

entete = next(lignes)

if len(entete) < 2 or entete[1] is None or "dossier" not in str(entete[1]).lower():

raise ValueError(f"en-tête inattendu (colonne 2 = {entete[1] if len(entete) > 1 else None!r}) : "

"extraction crédit A→AF attendue")

return sum(1 for r in lignes if len(r) > 1 and r[1] not in (None, ""))

def deja_en_base(domaine: str, date_arrete: dt.date) -> int:

from sqlalchemy import func, select

from socle.schema import FaitCredit, FaitEpargne, get_session

table = FaitEpargne if domaine == "epargne" else FaitCredit

s = get_session(BASE) if BASE else get_session()

try:

return s.execute(select(func.count()).select_from(table)

.where(table.date_arrete == date_arrete)).scalar_one()

finally:

s.close()

def main(argv=None) -> int:

p = argparse.ArgumentParser(description="Import en masse des fichiers lourds (sans le site).")

p.add_argument("dossier", help="dossier contenant les fichiers")

p.add_argument("--domaine", choices=("epargne", "credit"), default="epargne")

p.add_argument("--a-blanc", action="store_true", help="tout vérifier, ne rien écrire")

p.add_argument("--remplacer", action="store_true", help="réimporter les mois déjà en base")

p.add_argument("--correspondance", help="fichier « nom;AAAA-MM » pour les noms sans mois clair")

p.add_argument("--oui", action="store_true", help="ne pas demander de confirmation")

p.add_argument("--base-sqlite", help="essai sur un fichier SQLite local au lieu de api/.env")

args = p.parse_args(argv)

global BASE

from socle.schema import cible_base as _cible, env_encore_gabarit

BASE = args.base_sqlite

cible_base = (lambda: f"SQLite local d'essai ({BASE})") if BASE else _cible

if BASE:

from socle.schema import init_db

init_db(BASE)

gabarit = None if BASE else env_encore_gabarit()

if gabarit:

print(f"REFUS : {gabarit}")

return 2

if not os.path.isdir(args.dossier):

print(f"REFUS : dossier introuvable : {args.dossier}")

return 2

correspondance = lire_correspondance(args.correspondance) if args.correspondance else {}

fichiers = sorted(f for f in os.listdir(args.dossier)

if f.lower().endswith(EXTENSIONS[args.domaine]) and not f.startswith("~$"))

if not fichiers:

print(f"Aucun fichier {', '.join(EXTENSIONS[args.domaine])} dans {args.dossier}")

return 2

# 1. Mois de chaque fichier — tout est résolu AVANT la moindre écriture.

plan, erreurs = [], []

for f in fichiers:

try:

d = correspondance.get(f) or mois_du_nom(f)

plan.append((d, f))

except ValueError as e:

erreurs.append(f"  {f} : {e} → le préciser dans --correspondance")

par_mois: dict[dt.date, list[str]] = {}

for d, f in plan:

par_mois.setdefault(d, []).append(f)

for d, fs in par_mois.items():

if len(fs) > 1:

erreurs.append(f"  {d:%m/%Y} : plusieurs fichiers ({' | '.join(fs)})")

print(f"Base visée : {cible_base()}")

print(f"Domaine    : {args.domaine} — {len(fichiers)} fichier(s) dans {args.dossier}")

if erreurs:

print("REFUS — noms de fichiers à clarifier, rien n'a été importé :")

print("\n".join(erreurs))

return 1

plan.sort()

# 2. État de la base et plan.

print(f"\n{'Mois':8} {'Arrêté':11} {'En base':>9}  Action   Fichier")

a_faire = []

for d, f in plan:

n = deja_en_base(args.domaine, d)

action = "remplace" if n and args.remplacer else ("saute" if n else "importe")

if action != "saute":

a_faire.append((d, f))

print(f"{d:%m/%Y}  {d.isoformat()} {n:>9,}  {action:8} {f}".replace(",", " "))

if args.a_blanc:

print("\nMODE À BLANC : contrôle des fichiers (en-têtes, nombre de lignes), rien n'est écrit.")

ko = 0

for d, f in a_faire:

t0 = time.time()

try:

n = verifier_fichier(args.domaine, os.path.join(args.dossier, f))

print(f"  OK   {d:%m/%Y}  {n:>9,} lignes  ({time.time() - t0:.0f} s)  {f}".replace(",", " "))

except Exception as e:                                  # noqa: BLE001

ko += 1

print(f"  KO   {d:%m/%Y}  {f} : {e}")

print(f"\n{len(a_faire) - ko} fichier(s) prêt(s), {ko} en erreur."

+ (" Corriger avant l'import réel." if ko else " Relancer sans --a-blanc pour importer."))

return 1 if ko else 0

if not a_faire:

print("\nRien à importer (tous les mois sont déjà en base ; --remplacer pour les refaire).")

return 0

if not args.oui:

rep = input(f"\nImporter {len(a_faire)} mois dans {cible_base()} ? Taper OUI : ")

if rep.strip().upper() != "OUI":

print("Abandon : rien n'a été importé.")

return 1

# 3. Import, un mois à la fois (chaque mois est validé avant le suivant).

if args.domaine == "epargne":

from ingest.import_epargne import importer_epargne as importer

else:

from ingest.import_credit import importer_credit as importer

faits, echecs, debut = [], [], time.time()

for i, (d, f) in enumerate(a_faire, 1):

chemin = os.path.join(args.dossier, f)

t0 = time.time()

print(f"[{i}/{len(a_faire)}] {d:%m/%Y} — {f} …", flush=True)

try:

verifier_fichier(args.domaine, chemin)               # format, avant de purger

r = importer(chemin, d, db_path=BASE) if BASE else importer(chemin, d)

n = r.get("acceptees", r.get("lignes_acceptees"))

faits.append(d)

print(f"        {n:,} lignes, {r.get('purges', 0):,} remplacées, "

f"{time.time() - t0:.0f} s".replace(",", " "), flush=True)

except KeyboardInterrupt:

print("\nInterrompu : les mois terminés sont en base ; relancer pour reprendre.")

break

except Exception as e:                                      # noqa: BLE001

echecs.append((d, f, e))

print(f"        ÉCHEC : {e}", flush=True)

print(f"\nTerminé en {(time.time() - debut) / 60:.1f} min : {len(faits)} mois importé(s), "

f"{len(echecs)} échec(s).")

for d, f, e in echecs:

print(f"  ÉCHEC {d:%m/%Y} {f} : {e}")

return 1 if echecs else 0

if __name__ == "__main__":

sys.exit(main())

# 7. Dépannage

| Symptôme | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| « supabase start » échoue | Docker Desktop n'est pas lancé | Ouvrir Docker Desktop, attendre « Engine running », relancer |
| Le site affiche « l'API ne répond pas » | API arrêtée, ou mauvaise adresse dans web/.env.local | Relancer demarrer_poppilot.ps1 ; vérifier NEXT_PUBLIC_POPPILOT_API |
| Connexion refusée sur la page de login | Compte non créé dans la base locale, ou non relié | Étape 6 (Studio + lier_utilisateurs.py) |
| « The specified alg value is not allowed » | Clés JWT de l'autre base | Refaire 05_basculer_base.ps1 ; redémarrer l'API |
| pg_restore : avertissements | Tables déjà remplies, ou version | comparer_bases.py dit ce qui manque ; ne pas relancer la copie sur une base déjà chargée sans --clean |
| Poste très lent | Mémoire saturée (7,7 Go) | Fermer les applications lourdes ; arreter_poppilot.ps1 hors usage ; 16 Go conseillés |
| « bad interpreter » sur le serveur | Fins de ligne Windows dans un .sh | Le dépôt force les fins de ligne Linux (.gitattributes) : recloner, ou dos2unix |
| Import refusé « mois ambigu » | Nom de fichier sans mois clair | Renommer, ou --correspondance fichier.txt (nom;AAAA-MM) |

# 8. Annexes

## 8.1 Ports

| Service | Plan A (serveur) | Plan B (poste) | Exposé au réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| Site Next.js | 127.0.0.1:3000 → 443 via nginx | localhost:3000 | A : oui (HTTPS) ; B : non |
| API FastAPI | 127.0.0.1:8001 | 127.0.0.1:8000 | Jamais |
| Supabase Auth (Kong) | 127.0.0.1:8000 → /supabase/ | 127.0.0.1:54321 | A : via nginx ; B : non |
| PostgreSQL | pooler 127.0.0.1:5432 | 127.0.0.1:54322 | Jamais |
| Console Studio | via /supabase/ (mot de passe) | 127.0.0.1:54323 | A : via nginx ; B : non |

## 8.2 Fichiers de configuration

| Fichier | Contenu | Versionné ? |
| --- | --- | --- |
| api/.env | DATABASE_URL, SUPABASE_URL, SUPABASE_JWT_SECRET, POPPILOT_ARCHIVES_DIR | Non (secret) |
| web/.env.local | NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, NEXT_PUBLIC_POPPILOT_API | Non |
| api/.env.cloud, .env.poste (et web/…) | Les deux configurations du plan B, activées par 05_basculer_base.ps1 | Non |
| /opt/supabase/docker/.env | Secrets du Supabase auto-hébergé (plan A) | Non (coffre-fort) |
| supabase/config.toml | Projet Supabase local (plan B), créé par l'étape 2 | Oui (sans secret) |

## 8.3 État de validation des scripts

Vérifié le 25/09/2026 : syntaxe de tous les scripts (analyseur PowerShell, bash -n) ; générateur de clés Supabase validé par la bibliothèque JWT de l'API ; comparer_bases.py exécuté sur la production ; import_masse.py testé de bout en bout et à blanc sur l'inventaire réel de juillet 2026.

Non exécutés à ce jour : les étapes d'installation Docker / Supabase (Docker n'est pas encore installé sur le poste, et le serveur n'est pas livré). Ils seront validés à la première installation ; tout écart constaté sera corrigé dans le dépôt et dans ce document.